## Slide 1
Kanban et Gantt

## Slide 2
AU MENU
Kanban
Diagramme de Gantt

## Slide 3
Kanban
Kanban ?
du japonais カンバン ou 看板 (kanban, « étiquette »)
méthode de gestion de production, créée par Taiichi Ōno et mise en œuvre chez Toyota à la fin des années 1950
utilisée pour la gestion des tâches (du quotidien, d’un projet…)

## Slide 4
Kanban
Principe
une carte descriptive d’une action à réaliser
posée sur un tableau avec plusieurs statuts pour l’action :
  à faire (to do)
  en cours (doing / in progress)
  fait (done)
on glisse la carte dans la colonne qui correspond à son statut

## Slide 5
Kanban
Intérêts
permet de suivre les tâches
outil de management visuel
simple à mettre en œuvre et à comprendre !
souplesse d’utilisation : liberté sur les cartes et les colonnes.

## Slide 6
Kanban
Base
Plus d’infos

## Slide 7
Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt ?
créé par Karol Adamiecki en 1886
popularisé par Henry L. Gantt en 1910
gestion des tâches, des dates et des dépendances
on peut y ajouter les ressources

## Slide 8
Diagramme de Gantt
Principe
Tâche | Date début | Date fin
Wireframes | 01/09 | 07/09 | 
Maquettes | 08/09 | 14/09 | 
Intégration HTML | 15/09 | 21/09 | 
Installation env dev | 01/09 | 05/09 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Liste des tâches* Dates Calendrier Dépendance
*ajout des ressources possible

## Slide 9
Diagramme de Gantt
Intérêts
permet de visualiser les tâches
  dans le temps
  avec leur enchaînement
  outil d’organisation complet
outil de management visuel
simple à comprendre.

## Slide 10
Kanban et diagramme de Gantt
Conclusion
deux outils simples mais pertinents
possibilité d’utiliser les deux outils
beaucoup d’applications proposent l’un, l’autres ou les deux

## Slide 11
Kanban et diagramme de Gantt
Des questions ?